План разработки демки
Tower Defense / Hero Action-RTS

Рабочий документ с дорожной картой и чеклистом до выпуска демо-версии

| Цель документа | Дать полный список задач до первого вертикального среза и готовой демки. |
| --- | --- |
| Фокус демки | 1 герой, 1 биом, 1 уровень, рабочий цикл день/ночь, добыча ресурсов, строительство, волны, запечатывание врат. |
| Что не делать до демки | Не расползаться в сложную кампанию, кооператив, редактор карт, второго героя и лишние системы. |
| Главный принцип | Сначала делаем играбельное ядро, потом вертикальный срез, потом контент и полировку. |

Как пользоваться документом: проходить разделы сверху вниз, отмечать чекбоксы, не открывать новые большие блоки, пока предыдущий не доведён до рабочего состояния.

1. Границы демки и дизайн-стержень - выполнено

☐ Зафиксировать краткое описание игры в 2-4 предложениях. да

☐ Записать core loop: день - добыча и подготовка; вечер - срочные решения; ночь - оборона и кризис. да

☐ Записать уникальность демки: герой сам добывает ресурсы, база держится на башнях, раннее запечатывание врат возможно, но рискованно. да

☐ Зафиксировать точный scope демки: 1 герой, 1 уровень, 1 биом, 2 базовых ресурса, 1 особый ресурс, 2-3 башни, 3-4 типа врагов, 1 минибосс/привратник, 1 точка интереса или мини-данж. да

☐ Сделать список того, чего в демке точно не будет: кооператив, второй герой, полноценная карта кампании, сложная репутация нейтралов, процедурная генерация, редактор карт, сложная система предметов, сложная погода, квестовая система. да

☐ Зафиксировать формулу проекта: игрок постоянно выбирает, на что потратить ограниченное время и внимание, потому что успеть всё невозможно. да

2. Техническая база проекта - выполнено

☐ Создать Unity-проект и выбрать рендер-пайплайн. да

☐ Подключить git-репозиторий и настроить .gitignore. да

☐ Создать рабочую структуру папок: Scenes, Scripts, Prefabs, ScriptableObjects, Materials, Models, UI, Audio, VFX, Prototyping. да

☐ Сделать отдельную test-scene для быстрых экспериментов. да

☐ Настроить базовые слои, теги и naming convention. да

☐ Решить, как будут храниться параметры сущностей: ScriptableObject для героя, врагов, башен, ресурсов, волн, предметов. да

☐ Определить базовую архитектуру: простые MonoBehaviour, без преждевременного усложнения. да

☐ Подготовить шаблоны данных для юнитов, башен, ресурсов и волн. да

3. Самый первый играбельный прототип

☐ Собрать тестовую карту из простых примитивов.

☐ Сделать героя: движение, поворот, коллизии. да

☐ Сделать камеру: следование, зум, удобный угол обзора, ограничение по краям карты. да

☐ Сделать базовую атаку героя.

☐ Сделать здоровье героя и простую смерть/респавн.

☐ Сделать главное здание базы с HP и условием поражения.

☐ Сделать одного врага: спавн, движение к базе, атаку базы, получение урона, смерть.

☐ Сделать один ресурс - дерево: дерево на карте, рубка, получение ресурса в общий пул.

☐ Сделать одну башню: стоимость в дереве, размещение в разрешённой точке, поиск цели, атака врага.

☐ Проверить минимальный цикл: герой рубит дерево, строит башню, враг идёт к базе, герой и башня защищают базу.

4. Вертикальный срез core loop

☐ Сделать систему волн v1: запуск волны, состав волны, победа после нескольких волн.

☐ Сделать систему день/ночь v1 с таймером и переключением состояния мира.

☐ Добавить вечерний переход и предупреждение о начале ночи.

☐ Добавить второй базовый ресурс - камень.

☐ Сделать несколько точек строительства и предпросмотр постройки.

☐ Добавить вторую башню или улучшение первой башни.

☐ Добавить 2-3 типа врагов: обычный, быстрый, разрушитель построек.

☐ Сделать первый проход по балансу добычи, стоимости и давления времени.

☐ Проверить, что уже ощущается цикл: днём добываешь, вечером срочно готовишься, ночью отбиваешься.

5. Общие игровые системы

☐ Сделать общую систему здоровья для героя, врагов, башен и главного здания.

☐ Сделать общую систему урона.

☐ Добавить фракции/команды: игрок, враги, нейтралы, строения.

☐ Сделать систему выбора целей для врагов и башен.

☐ Сделать state machine или эквивалентную логику состояний для врагов и героя.

☐ Добавить базовые события: смерть врага, смерть героя, начало ночи, конец волны, разрушение базы, добыча ресурса, постройка башни.

6. Герой для демки

☐ Определить финальный набор базовых статов героя для демки.

☐ Сделать ощущение удара: анимации, hit feedback, звуки, вспышки/простые эффекты.

☐ Добавить 2-3 способности героя.

☐ Сделать кулдауны и UI способностей.

☐ Сделать корректное взаимодействие героя с врагами, ресурсами и интерактивными объектами без конфликтов ввода.

☐ Настроить респавн героя: время возрождения, место возрождения, возврат в игру.

7. База и строительство

☐ Сделать главное здание как центр уровня.

☐ Сделать 2-3 башни для демки.

☐ Сделать слоты строительства и их визуальное обозначение.

☐ Добавить возможность снести постройку.

☐ Сделать добывающее здание на специальном узле.

☐ Сделать базовую систему ремонта построек.

☐ Сделать lite-систему расширения базы: герой активирует новую зону, открываются новые слоты.

☐ Проверить, что потеря внешнего района не равна мгновенному поражению.

8. Враги и волны демки

☐ Довести до рабочего состояния минимум 4 типа врагов: обычный, быстрый, разрушитель построек, элитный.

☐ Сделать разные точки спавна или направления угрозы.

☐ Настроить 4-6 ночей с ростом давления.

☐ Добавить предупреждение о типах врагов в следующей волне.

☐ Сделать минибосса/элитного врага или раннюю версию привратника.

☐ Проверить, что ночью действительно возникает хаос, а днём остаётся пространство для планирования.

9. День, ночь и атмосферные угрозы

☐ Сделать различающуюся визуальную атмосферу дня, вечера и ночи.

☐ Сделать тревожное предупреждение перед ночью.

☐ Добавить хотя бы одну особенность ночи: ночной ресурс, ночной элитный враг или ночная аномалия.

☐ Настроить, какие объекты и активности доступны только днём.

☐ Настроить, какие риски и награды появляются ночью.

10. Ресурсы и экономика

☐ Определить окончательный список ресурсов для демки: дерево, камень, особый ресурс врат.

☐ Развести источники получения ресурсов по карте.

☐ Сделать расходы ресурсов: строительство, ремонт, улучшения, запечатывание.

☐ Проверить, что экономика не сводится к одному очевидному решению.

☐ Отбалансировать так, чтобы игроку регулярно не хватало времени и ресурсов на всё сразу.

11. Карта демки

☐ Собрать один полноценный уровень вручную в сцене Unity.

☐ Сделать безопасную стартовую зону рядом с базой.

☐ Сделать среднерисковую зону добычи.

☐ Сделать дальнюю опасную зону с особым ресурсом или элитным врагом.

☐ Сделать место врат.

☐ Сделать 1-2 направления вражеских атак.

☐ Сделать 1 точку интереса или мини-данж.

☐ Проверить навигацию героя и врагов по всей карте.

12. Нейтралы и реакция мира lite

☐ Добавить 1 фракцию нейтралов для демки.

☐ Сделать территориальное поведение: не трогают, пока не задеть.

☐ Связать нейтралов с ресурсом, зоной или редкой наградой.

☐ Сделать простую реакцию мира: например, вырубил слишком много деревьев - получил событие 'гнев леса'.

☐ Не усложнять до полной репутационной системы до конца демки.

13. Запечатывание врат и финал миссии

☐ Сделать условие раннего запечатывания: особый ресурс + бой с привратниками.

☐ Сделать сами врата как цель карты.

☐ Сделать событие запечатывания: короткий ритуал, бой или удержание точки.

☐ Сделать привратников как финальную угрозу.

☐ Сделать альтернативный поздний финал: если врата не запечатаны заранее, финальная ночь становится тяжелее.

☐ Проверить, что у игрока реально есть 2 рабочих пути: рискованно закрыть раньше или пережить всё до конца.

14. Точка интереса / мини-данж

☐ Сделать один мини-данж или отдельную особую точку.

☐ Ограничить вход в неё только дневным временем.

☐ Сделать так, чтобы время продолжало идти, пока герой внутри.

☐ Сделать внутри короткий бой или испытание.

☐ Сделать награду: предмет, усиление героя или особый ресурс.

☐ Проверить, что решение идти туда действительно конфликтует с подготовкой к ночи.

15. Экипировка и награды

☐ Сделать 3 слота экипировки для демки: оружие, броня, артефакт.

☐ Сделать предметы с фиксированными свойствами.

☐ Добавить простую редкость предметов.

☐ Сделать базовый экран экипировки.

☐ Добавить несколько источников наград: мини-данж, элитный враг, победа на миссии.

16. Таланты и мета-прогрессия lite

☐ Сделать 1 мета-ресурс для талантов.

☐ Сделать маленькую ветку талантов героя: 4-6 узлов.

☐ Сделать маленькую ветку талантов базы: 4-6 узлов.

☐ Определить, что именно сохраняется между миссиями в демо-структуре.

☐ Сделать экран прогрессии между миссиями или хотя бы рабочую заглушку.

17. UI и UX демки

☐ Сделать HUD: здоровье героя, здоровье базы, ресурсы, фаза дня, таймер, миникарта.

☐ Сделать UI способностей героя.

☐ Сделать UI строительства.

☐ Сделать UI волны: номер, предупреждение, состав угрозы.

☐ Сделать экраны победы и поражения.

☐ Добавить подсказки по базовым действиям.

☐ Сделать паузу и проверить, что она не ломает логику игры.

18. Звук, атмосфера и читаемость

☐ Добавить базовые звуки шагов, ударов, рубки, строительства, атак башен, смерти врагов, тревоги.

☐ Добавить отдельный музыкальный или звуковой акцент на приближение ночи.

☐ Сделать разный амбиент для дня и ночи.

☐ Проверить читаемость силуэтов врагов.

☐ Проверить читаемость построек, ресурсов и ключевых интерактивных объектов.

19. Баланс и полировка

☐ Провести много коротких тестовых прогонов по 10-20 минут.

☐ Проверить темп ранней, средней и финальной части уровня.

☐ Проверить, что герой не заменяет собой башни и наоборот.

☐ Проверить, что игра даёт выбор, а не единственный правильный маршрут.

☐ Убрать раздражающие места в управлении и взаимодействии.

☐ Исправить критические баги навигации, боёвки, строительства и UI.

20. Подготовка демки к показу

☐ Сделать стартовое меню и базовый flow запуска игры.

☐ Подготовить один короткий onboarding/обучающий заход.

☐ Сделать нормальный win/lose flow и возврат в меню.

☐ Проверить производительность на целевой машине.

☐ Сделать сборку демки.

☐ Собрать список известных проблем и приоритетов после демки.

Финальный чеклист готовности демки

Играбельное ядро

☐ Герой приятно управляется.

☐ Добыча ресурсов работает стабильно.

☐ Строительство работает без путаницы.

☐ База может быть уничтожена, поражение работает.

☐ Враги идут волнами.

☐ День и ночь ощущаются по-разному.

☐ Есть как минимум один рискованный путь усиления.

Контент

☐ 1 герой полностью играбелен.

☐ 1 биом и 1 уровень готовы.

☐ Есть минимум 2 базовых ресурса и 1 особый ресурс.

☐ Есть минимум 2 башни.

☐ Есть минимум 3 обычных типа врагов.

☐ Есть минимум 1 элитная угроза/минибосс.

☐ Есть 1 точка интереса или мини-данж.

☐ Есть врата и сценарий их запечатывания.

Прогрессия

☐ Есть хотя бы каркас экипировки.

☐ Есть хотя бы каркас талантов.

☐ Есть мета-ресурс или рабочая заглушка под него.

☐ Есть награда за победу.

UI и подача

☐ Игрок видит ресурсы, фазу дня и таймер.

☐ Игрок видит здоровье базы и героя.

☐ Игрок понимает состав угрозы перед волной.

☐ Экраны победы и поражения оформлены.

☐ Есть подсказки на первые минуты игры.

Полировка

☐ Нет критических багов, ломающих прогресс уровня.

☐ Враги не застревают регулярно.

☐ Игрок понимает, куда идти и что делать.

☐ Игру можно пройти от старта до финала без ручного вмешательства разработчика.

☐ Сборка демки запускается и работает стабильно.

Приоритеты выполнения

☐ Сначала сделать ядро: герой -> база -> враг -> ресурс -> башня -> волна.

☐ Потом довести до состояния вертикального среза: день/ночь, несколько врагов, несколько башен, карта, победа/поражение.

☐ Потом добавлять контент демки: врата, привратники, точка интереса, предметы, таланты.

☐ Полировку, звук, UI и баланс делать только на уже рабочем билде.

☐ Любая новая фича должна либо усиливать core loop, либо откладываться.